快乐妈咪v3.3.0

| 开发计划 |  |
| --- | --- |
| 设计 | 10.30–11.10 |
| 前端 | 11.1-11.13 |
| 应用/平台 | 11.1-11.10 |
| mrobot | 11.1-11.17，上线时间：11.30 |
| 接口/后台测试 | 11.20-11.29 |
| APP开发 | 11.1-12.4 |
| QA测试（APP） | 12.5-12.15 |
| 用户测试 | 12.8-12.14 |
| 公测 | 12.12-12.14 |
| 送审 | 12.15 |

| BUG类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bug类型 | 数量(34) | bug类型细分 | 数量 |
| 性能问题 | 1 |  |  |
|  |  | 数组越界 |  |
|  |  | 数据类型 |  |
|  |  | 逻辑问题 |  |
|  |  | 版本兼容 |  |
|  |  | 未知原因 | 1 |
| 代码逻辑 | 9 |  |  |
|  |  | 逻辑错误 | 9 |
|  |  | 网络机制 |  |
| 接口相关 | 9 |  |  |
|  |  | 接口问题 | 8 |
|  |  | 环境问题 |  |
|  |  | 请求参数问题 | 1 |
| 完整性 |  |  |  |
|  |  | 考虑不全(数据联动) |  |
|  |  | 考虑不全(网络差) |  |
|  |  | 考虑不全(多用户) |  |
|  |  | 考虑不全(版本兼容) |  |
|  |  | 边界测试 |  |
| 需求变更 | 3 |  |  |
|  |  | 需求文档没明确 |  |
|  |  | 需求文档变更 | 1 |
|  |  | 新增需求 | 2 |
| 用户体验 | 6 |  |  |
|  |  | 交互处理 | 4 |
|  |  | 样式 | 1 |
|  |  | 兼容性 | 1 |
| 其他 | 1 |  |  |
|  |  | 未知原因 | 1 |
|  |  | 数据调整 |  |
| 外部系统 | 5 |  |  |
|  |  | 接口问题 | 3 |
|  |  | 代码错误 |  |
|  |  | 外因引起 | 2 |
| 历史遗留 |  |  |  |
|  |  | 不值得修复 |  |
|  |  | 无法重现 |  |
|  |  | 逻辑问题 |  |

| 组员日均bug产生率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 有效工作日 | bug总数 | bug数/工作人日 |
| 许文剑 | 25 | 27 | 1.08 |
| 范启雄 | 25 | 7 | 0.28 |

| bug激活情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属 |
| 101700 | 1 | Mrobot | 许文剑 |
| 101914 | 1 | Mrobot | 许文剑 |

| 各组员bug激活率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数 |
| 许文剑 | 2 | 0.07 |
| 范启雄 | 0 | 0 |

| 问题分析 |  |  |
| --- | --- | --- |
| bugId | 问题描述 | 原因和解决思路 |
| 100922 | 品牌特惠最多显示三则，现在接口直接返回全部 | mrobot没做限制引起 |
| 100927 | 帖子简介需返回主贴第一段 | 做字数限制（50个字符） |
| 100945 | 直播首页，异常传参，未返回默认值 | pageNo 限制了最大值不超过9007199254740991 超过则返回0 pageSize限制最大值不超过200 超过则返回默认值 |
| 100970 | 意见领袖列表页，焦点图和软配位数据应是“全部”类型才返回 | 为请求地址加上tb!=0 做限制 |
| 100982 | 问答详情接口，后端接口返回ret=-1时，mrobot没有返回错误提示 | 和APP端确认依然返回错误页面，http状态改为200 |
| 100994 | 怀孕首页，首页软配位isShow=false时，mrobot接口过滤isShow=false的数据 | cms把字段ifshow写成isShow了 |
| 101152 | 部分mrobot接口超标率过高 | mrobot这本基本没啥可以优化 |
| 101255 | 怀孕和育儿首页接口版本号传低于330的时候，还返回了toolsAd字段 | 控制了跟备孕接口一样的效果，没数据时就把字眼toolsAd隐藏 |
| 100331 | 非wifi网络查看母婴问答详情，医生头像无法显示 | 无法重现 |
| 101416 | Android线上版本，首页返回栏目和广告出错 | 代码版本控制不严谨 |
| 101476 | android线上版本广告接口出现了3.3.0的广告标识 | 代码版本控制不严谨 |
| 101684 | 广告接口新增广告部分需处理ios和android协议不一样的情况 | 根据传参platform，ios的截取¦¦前面ios=的那个协议，android的截取¦¦后面android=的那个协议 |
| 101759 | iOS审核中，问答终端页显示“举报”按钮 | 新增需求 |
| 101435 | 直播相关新增需求 | 新增需求 |
| 101791 | 达人列表页，帖子标题特殊字符显示转义了 | 去掉html代码并把转义字符转成普通字符 |
| 101700 | 热门推荐列表某网红状态为关闭，数据显示异常 | 后端缓存时间不统一引起 |
| 101580 | 直播首页话题简介显示了样式代码 | 去掉html代码并把转义字符转成普通字符 |
| 101955 | 圈子列表页最新TAB，时间都显示不出来 | 代码对时间的处理逻辑有问题 |
| 101607 | 专家视频列表页，专家昵称最多会显示6个字 | 需求变更 |
| 101678 | iOS10，问答终端页，字体显示兼容问题 | ios10下文字显示问题的原因是：font-family:Helvetica,Microsoft YaHei,Microsoft JhengHei 这个字体和标点在IOS10会出现错字，要换成下面这个字体 'helvetica neue',tahoma,'hiragino sans gb',stheiti,'wenquanyi micro hei' |
| 101701 | mrobot接口没有及时返回置顶数据 | 快搜后台区分关键字大小写导致，目前统一为小写 |
| 101760 | 医生回答但没有医院，问答详情页返回错误 | 在原来的限制上加多条件：如果医院为空且专家回答expertAnswer等于1的，就显示名字和科室以及时间 |
| 101865 | 达人终端页，帖子图片变形 | 对图片进行截图方法处理 |
| 101988 | 备孕阶段与怀孕/育儿阶段工具字数截取不一致 | 限制成：中文5个字，字母10字符 |
| 102056 | 专家在线终端页，解答时间显示，同一天的时间前面不用日期 | 现在已经改成 同一天的格式为9月14日15：00-17：00 否则格式：9月14日15：00-9月15日17：00 |
| 101914 | 达人主页，出现了私密圈的帖子 | bbs那边建议QA在该接口http://bbs.pcbaby.com.cn/rest/user_topics.jsp请求时候加上参数noForums=2270来控制只出生活圈主帖，但后面事多遗漏了告知mrobot了 |
| 101929 | 资讯文章终端页，文字被挡住 | 文章内容的标题被限制宽度了，搞了个样式来自动适应 .content h2{ width:auto!important; font:normal 22px/30px 微软雅黑!important;} |
| 102117 | 4G，资讯的文章终端页，点击图片右下角的+按钮没反应 | cms给的亲子网的文章终端页内容里面的图片，少了方法viewPic，所以点击图片没效果 |
| 102264 | 资讯列表显示了换行符 | 直接对title和des过滤掉html标签 |
| 102318 | 体重分析页触发范围调整 | 为触发a标签添加上style="display: block;overflow: hidden;" |
| 102184 | 直播母婴好货，无法显示数据 | 代码统计total的逻辑有点问题 |
| 101625 | 直播栏目列表页，数据超过一页10条的，没有翻页 | 直播列表页代码处理分页的方法写得有点问题，现在调整成，第一页允许出现11条数据，第二页开始为每页最多10条 |
| 101711 | 专家在线终端页，点击专家视点按钮，打开没内容 | 线上的url测试环境有访问权限问题，需要代理(192.168.11.90:8080) ，r.js代理没有替上域名，加上即可解决 |

| 个人总结 |  |
| --- | --- |
| 范启雄，许文剑 | 个人问题： 前期工作相对做得较好，个人问题可以忽略。 其TA问题： 途中有个别需求不明确，只能后期边开发边完善 总： 整体能根据开放排期来按时按质完成。 |