快妈v3.5.0

| 开发计划 |  |
| --- | --- |
| 设计 | -5.4 |
| 前端 | -5.9 |
| 应用/平台 | -5.4 |
| mrobot | -5.8，上线时间：5.16 |
| 接口/后台测试 | 5.7-5.15 |
| APP开发 | 4.19-5.16 |
| QA测试（APP） | 5.18-5.25 |
| 用户测试 | 5.11-5.15 |
| 公测 | 5.23-5.24 |
| 送审 | 5.25 |

| BUG类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bug类型 | 数量(17) | bug类型细分 | 数量 |
| 性能问题 | 1 |  |  |
|  |  | 数组越界 |  |
|  |  | 数据类型 |  |
|  |  | 逻辑问题 |  |
|  |  | 版本兼容 |  |
|  |  | 未知原因 | 1 |
| 代码逻辑 | 7 |  |  |
|  |  | 逻辑错误 | 7 |
|  |  | 网络机制 |  |
| 接口相关 |  |  |  |
|  |  | 接口问题 |  |
|  |  | 环境问题 |  |
|  |  | 请求参数问题 | 1 |
| 完整性 |  |  |  |
|  |  | 考虑不全(数据联动) |  |
|  |  | 考虑不全(网络差) |  |
|  |  | 考虑不全(多用户) |  |
|  |  | 考虑不全(版本兼容) |  |
|  |  | 边界测试 |  |
| 需求变更 | 1 |  |  |
|  |  | 需求文档没明确 |  |
|  |  | 需求文档变更 |  |
|  |  | 新增需求 | 1 |
| 用户体验 |  |  |  |
|  |  | 交互处理 |  |
|  |  | 样式 |  |
|  |  | 兼容性 |  |
| 其他 | 1 |  |  |
|  |  | 未知原因 |  |
|  |  | 数据调整 | 1 |
| 外部系统 | 7 |  |  |
|  |  | 接口问题 |  |
|  |  | 代码错误 | 7 |
|  |  | 外因引起 |  |
| 历史遗留 |  |  |  |
|  |  | 不值得修复 |  |
|  |  | 无法重现 |  |
|  |  | 逻辑问题 |  |

| 组员日均bug产生率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 大概有效工作日（5月16-5月25） | bug总数 | bug数/工作人日 |
| 许文剑 | 9 | 17 | 1.89 |

| bug激活情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属 |
| 无 |  |  |  |

| 各组员bug激活率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数 |
| 许文剑 | 0 | 0 |

| 问题分析 |  |  |
| --- | --- | --- |
| bugId | 问题描述 | 原因和解决思路 |
| 107899 | 【旧接口】领券列表页，返回的url不对 | 测试环境cms没有https的，特殊处理一下 |
| 107890 | 我的试用列表，特殊符号转义问题 | 直接处理 |
| 107787 | 试用列表接口type都为1 | 代码判断是否为正整数的js方法有点不严谨导致 |
| 108603 | 线上环境，有品生活爱美和智能家居分类列表，数据不对 | 最后确认编辑删除历史数据 |
| 108453 | 后端接口只有1条或2条焦点图数据，mrobot接口没有返回焦点图 | 处理焦点图的逻辑写得有问题 |
| 108395 | 备孕阶段，推荐区，后端接口已经有更新数据了，mrobot接口还是旧数据 | 主要有2个地方需要调整 1 对这种编辑录入的数据recommendZone":[] 做为空判断，不然数组拿数据会报异常 2 当把JSONObject对象 放进 JSONArray数组时，用错了函数set, 应该用add |
| 108249 | 试用详情页，用户状态并没有实时 | 接口已经是申请不通过了isAppliedPassed=-1，app文案还是显示申请审核中。。。 |
| 108166 | 怀孕和育儿阶段的，首页焦点图接口应该最多返回2张 | 限制一下返回的焦点图张数 |
| 108134 | 音频列表页，条目的标题却是时间轴id | 获取错了，调整为获取字段courseTitle的值 |
| 108081 | 【公共】报告内容，图片无法显示，文字没有换行 | 这版本的需求是要支持图文混排的，那就按目前的调整来 |
| 108024 | 首页小呱电台，标题搞错了 | 拿错字段了 |

| 个人总结 |  |
| --- | --- |
| 许文剑 | 个人问题： 中途接手，虽然吃力了点，但总体还适应 其TA问题： 无 总： 整体能根据开放排期来按时按质完成。 |