- 一、关于接口开发

- 1.版本号问题

- 问题描述：

- 接口中的版本号参数使用 v2、v3这种传参形式。示例：

- http://mrobot.pchouse.com.cn/s/magazine/pchouse/houseCase/userHome.xsp?inreview=0&noShare=0&v2&userId=888859

- 解决办法：

- 上面的传参不利于版本的区分，代码维护起来也很麻烦。建议改成用规范的v=4.3.0的传参形式。

2.页面中埋的变量问题

- 问题描述：

- 埋在HTML页面头部meta中的给app使用的变量，直接在html页面中用字符串拼接。示例：

- 解决办法：

- 上面的在html中用字符串去拼接JSON串会容易导致JSON格式出错，代码也会变得冗长。建议改成在动态语言端生成好JSON对象，然后在跟html绑定的时候转成JSON字符串，这样既安全又干净。示例：

- xxx.js端

- xxx.html端

3.接口域名问题

- 问题描述：

- mrobot接口中调用的前、后端接口的域名，mrobot页面中使用ajax调用的前、后端接口的的域名都写死在代码中了，这样导致很不方便环境的切换。在这次快乐妈咪App v3.5.0 和家居杂志 App v4.3.0 的QA过程，发现大量的bug是因为后端接口的域名写死引起接口返回的数据错误导致的。

- 解决办法：

- 为了减少维护的工作量，也为了减少bug，建议把前、后端接口的域名用madmin中的配置项来进行维护更新，mrobot接口改成读取madmin中配置项中的前、后端接口域名。示例：

4.接口状态码问题

- 问题描述：

- 发现亲子、家居的部分mrobot接口对返回结果的状态码设置上存在着很大的问题，当请求或者解析后端接口出错了仍然返回了200的状态码，这样app端就不能根据状态码显示相应的提示页面了，而且当这个接口有CDN、HCS缓存的时候，缓存工具就会把错误的结果当成正确的结果给缓存起来了，最终返回了错误的数据。

- 解决办法：

- 正确的做法是，代码或者数据错误了就返回500，参数缺失就返回400，要按照http响应码的规范来返回状态，这样当接口出错的时候，一方面是app能显示对应的善意提示页面，另一方面是缓存工具（CDN、HCS）就会忽略掉当前出错的数据，把上一次正常请求的结果返回给用户使用。

- 5.新旧业务接口的开发和维护问题

- 问题描述：

- 随着App版本的迭代，在业务和使用功能上都会发生一些改变，这种改变时大时小，当改变比较大的时候，我们就应该开发新接口去支持了，旧接口就在线上放着，去支持旧版的App吧。但是目前发现的情况是，名义上使用了新接口去支持新版的App，但是这个新接口其实还是去调用了旧接口的，拿了旧接口返回的数据再进行包装的，这样在逻辑处理上就会变得好混乱，代码写得也是乱糟糟的，看到这种接口代码心理上就怕怕的好拒接。

- 举个例子，App v1.0.0版本的首页用接口A，在App v2.0.0里面，由于首页业务改变很大，那么我们就应该重新开发一个接口B去支持了，这样一来A跟B其实就没任何的关联没耦合了，大家以后都会相安无事，你做你的，我做我的，但是如果你想偷个懒省点事少些几行代码，叨念着什么资源要充分利用好啊，在B里面去请求A，想着把A里面之前封装过的某些字段某些数组不用浪费了再拿出来用一下，那么这样一搞就乱套了，A跟B就耦合，每次改动A你还得瞧瞧B，每次改动B你还得一起改动A，代码也就变得一塌糊涂了。

- 解决办法：

- 我们应该树立科学发展观，分清事实的本质，看清事实的真相。时间是最好的证明，汗水从不会骗人。有些事不能省，该做好还是得做好。

- 二、关于代码规范

- 共用函数应该尽量抽离出来放到独立的工具模块中，后续开发上接口代码也会变得简洁很多。

- 代码书写上要简洁工整对齐、层次段落分明，不要鬼画符，不要搞那么多空行出来，当然了该分段就分段、该分行就分行，还有就是没有用到的代码就尽量删除掉吧，搞干净一点。

- 三、关于项目接口上线

- 1.接口上线是不能赶早的，早早上线是没有任何实质意义的。由于早早上线，很多bug都还未来得及修正，后面测试app的时候就要频繁更新服务器了。正确的做法是，公测前两天上线，最起码也要等app测试3天了把暴露出来的大部分的接口bug都修正了才上线。

- 2.接口上线完后要即时检查接口、即时观察线上日志，解决日志中的报错问题，如果遇到大量报错就要立即回滚代码。在这里要纠正一个错误的观点：接口上线了就完事了。接口上线了并不算完事，上线了能确保代码不报错能正常提供数据才算完事。