快妈v3.6.0

| 开发计划 |  |
| --- | --- |
| 设计 | 6.5-6.15 |
| 前端 | 6.11-6.21 |
| 应用/平台 | 6.7-6.21 |
| mrobot | 6.12-6.23，上线时间：7.6 |
| 接口/后台测试 | 6.21-6.29 |
| APP开发 | 6.7-7.7 |
| QA测试（APP） | 7.3-7.16 |
| 用户测试 | 7.9-7.16 |
| 送审 | 7.17 |

| BUG类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bug类型 | 数量(10) | bug类型细分 | 数量 |
| 性能问题 |  |  |  |
|  |  | 数组越界 |  |
|  |  | 数据类型 |  |
|  |  | 逻辑问题 |  |
|  |  | 版本兼容 |  |
|  |  | 未知原因 |  |
| 代码逻辑 | 2 |  |  |
|  |  | 逻辑错误 | 2 |
|  |  | 网络机制 |  |
| 接口相关 | 3 |  |  |
|  |  | 接口问题 |  |
|  |  | 环境问题 |  |
|  |  | 请求参数问题 |  |
|  |  | rap录入错误 | 3 |
| 完整性 |  |  |  |
|  |  | 考虑不全(数据联动) |  |
|  |  | 考虑不全(网络差) |  |
|  |  | 考虑不全(多用户) |  |
|  |  | 考虑不全(版本兼容) |  |
|  |  | 边界测试 |  |
| 需求变更 | 2 |  |  |
|  |  | 需求文档没明确 |  |
|  |  | 需求文档变更 | 1 |
|  |  | 新增需求 | 1 |
| 用户体验 |  |  |  |
|  |  | 交互处理 |  |
|  |  | 样式 |  |
|  |  | 兼容性 |  |
| 其他 |  |  |  |
|  |  | 未知原因 |  |
|  |  | 数据调整 |  |
| 外部系统 | 2 |  |  |
|  |  | 接口问题 |  |
|  |  | 代码错误 |  |
|  |  | 外因引起 | 2 |
| 历史遗留 | 1 |  |  |
|  |  | 不值得修复 |  |
|  |  | 无法重现 |  |
|  |  | 逻辑问题 |  |
|  |  | 需求变动 | 1 |

| 组员日均bug产生率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 有效工作日（6.12-6.23） | 有效的bug总数（除历史，外因的bug） | bug数/工作人日 |
| 许文剑 | 12 | 5 | 0.42 |

| bug激活情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| bugID | 激活次数 | 类型 | 所属 |
| 无 |  |  |  |

| 各组员bug激活率 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | bug激活数 | bug激活数/修复bug总数 |
| 许文剑 | 0 | 0 |

| 问题分析 |  |  |
| --- | --- | --- |
| bugId | 问题描述 | 原因和解决思路 |
| 110723 | 备孕阶段，推荐位配了通发数据，没有替换非通发数据 | 漏了，当时只处理了怀孕和育儿阶段的 |
| 110220 | 有品榜单产品终端页接口，评论内容出现未转义字符 | 对内容进行 转义字符转成普通字符 |
| 110233 | 获取用户地址信息接口，返回数据为空 | rap文档中的接口地址录入错误，后面代码有调整，没及时更新rap |
| 110234 | 评论列表接口404，rap写错接口 | rap文档中的接口地址录了其他接口了 |
| 110232 | 用户收藏的视频课列表接口，返回数据为空 | rap文档中的接口地址录入错误，后面代码有调整，没及时更新rap |

| 个人总结 |  |
| --- | --- |
| 许文剑 | 个人问题： 主要是集中在:接口在后期的开发与完善中，没能及时同步rap的备注 其TA问题： 对cms的开发，有丢丢想法： 整个开发的过程中，基本都要我和app们帮忙查看，校验数据露出和读取的正确性，这个待改善！ 总： 整体能根据开放排期来按时按质完成。 |