计划2016年7月14日同时送审iOS、Android版本。

以下为项目主要时间点：

【开发】：ios开发 6.6-6.24，Android开发 6.7-6.22；

【mrobot接口】：6.8-6.15；

【测试】：QA 7.1-7.13（产品测试7.7，公测7.8-7.11）

【送审】：7.14