项目问题详细分析

| 其它问题 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题描述 | 原因 | 解决思路 | 问题方 |
| 进入绑定手机号页面会自动获取一个陌生手机号 | 页面调整（由绑定和修改的2个页面最后合并成一个公用页面） | 直接去掉号码 | 前端 |
| 帖子详情页的图片显示不出来 | 原始需求（为了解决加载时的图片的晃动而为原始图片路径加多了一层目录） |  | QA |
| pc端发布的帖子无法在APP端修改 | 测试环境的recognize.pconline.com.cn配成线上环境的了导致 | 改为测试环境recognize.pconline.com.cn:v46.pcauto.com.cn:82 | QA |
| 用管理员权限账号登录没帖子修改入口 | 后台控制管理员都没有修改权限 | 虽然该问题不属于mrobot,但花了不少时间定位 | mrobot,论坛 |
| 产品图片列表页，页面空白 | 无法重现 | 感觉是测试环境数据的问题，线上正常 | QA |
| 产品点评tab，点击加载更多没反应 | 不值得修复 | 线上正常 | QA |
| 产品概述tab,全部产品问题 | 后台控制条数的参数失效 | 相应调整 | 产品库后台， mrobot |
| 产品详情页常见问题只出了两组数据与需求不符 | 后台默认传2条，mrobot没控制需要的条数 | 相应调整 | mrobot |
| 产品详情页底部多了个‘<’标签 | 页面代码，注释的时候少注释了<号 | 相应调整 | mrobot |
| 帖子终端页，回帖现在显示了修改按钮 | 需求没要求，我也没限制回帖不能显示 | 相应调整 | mrobot,需求方 |
| 发帖后帖子终端页没修改入口 | 目前只发布测试环境，QA测试的是线上，没注意有版本号控制 |  | QA |
| 回帖也有修改入口 | 重复提 |  | QA |
| 网络正常，打开三星产品提示‘connect ECONNREFUSED’ | 无法重现 |  | QA |
| APP端的帖子最后由谁修改的记录没有更新 | 论坛给过来的数据有误 | 相应调整 | 论坛 |
| 回帖和回帖的回复，显示的设备名不一样 | 历史需求 |  | QA |
| 已收藏论坛里只能显示一条数据 | 历史问题，后台数据出异常时，mrobot这边没控制好 | 相应调整 | mrobot |
| 帖子列表页，帖子还没审核通过，就显示出来图片了 | 已经在mrobot做过滤 | 新需求 | 需求 |
| 百科详情页有XX显示 | jsp模板中的空格/回车被编码！ | 去掉 | 前端，mrobot |
| mrobot接口图片换ssl域名的问题 | 没替换全（针对文章页和帖子页） | 完善 | mrobot |
| 打开帖子进入修改页，有显示html代码 | 帖子内容格式不符合app所需 | 前期是给后台参考汽车资讯的后台出符合app的数据，但一直搞不定，最后mrobot处理 | 论坛 |
| 点击修改帖子，提示获取内容失败 | 帖子内容格式不符合app所需 |  | 论坛 |
| 产品概述部分视频打开报500 | 帖子内容格式不符合app所需 |  | 论坛 |
| 产品，别称为空要隐藏 | 需求没要求，我也没注意 |  | mrobot,需求 |
| 产品概述，产品口碑模块，用户点评内容无法显示 | 后台没控制好 | 相应调整 | 产品库 |
| 部分产品，全部产品模块的对比按钮没有显示 | 页面的套用参考了旧版本有版本号限制 | 去掉 | mrobot |
| 概览页的分享页面有误 | 套取页面的时候没调整为后台获取 | 相应调整 | mrobot |
| 产品终端页打开‘File not found’ | 产品库数据库经常挂的原因 | 开发期间，产品库后台的数据获取产品信息的时候经常挂，导致QA的几多怨言 | 产品库 |
| 产品概述页里，常见问题点击打开接口返回内容为空 | 后台给过来的文章id有误 |  | 产品库 |
| 部分产品详情中的竞品详情左滑不了 | 样式控制问题 |  | 前端 |
| 产品详情的产品口碑点击会跳转到wap页 | 新需求 |  | 需求 |
| 产品详情概述tab和点评tab显示的点评数不一致 | 历史问题，调整点评tab处数据的获取为新接口 |  | mrobot |

| 项目总结 |  |
| --- | --- |
| 许文剑 | 个人问题： 1 安排开发时间的时候，只考虑到具体的开发时间，而看轻了配合QAc测试及解决bug的时间 2 因为mrobot是个中间层，所以出了问题很多都汇总到过来，mrobot要定位后才转给对应的人，期间花了不少时间，对开发和自己解决bug的速度有点影响 3 存在很多历史版本问题，虽然有些bug选择的是v5.0.0,但实际很多也是历史版本遗留衍生出新版本的问题（比如新建接口不一致，旧规则QA不知） 4 这次版本的问题主要集中在论坛和ssl上 论坛问题主要集中在修改帖子上，因为前期讨论的时候，需求要求限制条件不多（登录和自己的帖子能修改），到后面慢慢增加条件（回帖，帖子审核，版本），不觉间就多了好几个bug出来 ssl问题主要是集中在替换不全和替换后引出的原有的某些替换规则失效（文章和帖子页原始就有很多的替换规则，基本都是以字符串img来区分截取，而被我替换后img字符串变成了issl，导致截取不到，路径有问题） 其TA问题： 1 前期开发论坛部分的时候，由于后台人员比较忙，没及时给mrobot和app这边测试数据和录入rap,导致开发比较缓慢 2 历史版本的坑有点多 总： 这次版本所表现出来的问题，个人问题占主导，表现为没安排好开发后QA测试解决问题的周期，导致问题越积越多，不可控。其他问题表现为论坛开发人员前期配合力度不够，录测试数据和补rap比较迟才给到，这也影响了开发后自我验证和解决存在问题。通过这次项目，对自己的要求，谈需求是要尽量考虑明确每个地方可能出现的问题，怎样做才能避免走弯路，开发期间要尽量及时找相应开发人员沟通配合，有问题的找协调。我想这样或许可以避免很多问题的出现。 |